2019年以来我市参加省市外资项目集中签约情况调度表

单位：万美元

| 序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 建设 地点 | 项目主要建设内容和规模 | 项目进展情况 | 项目总投资（亿元） | 合同外资（万美元） | 是否 履约 | 是否 开工 | 累计外资到位资金（万美元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 |
| 1 | 新材料产业园项目 | 国泰租赁有限公司，香港悦新集团有限公司 | 岱岳区 | 项目占地500亩，主要建设年产7500吨原丝生产线、3000吨碳纤维生产线、100吨T1000中试线。同时在此基础上，规划建设3000亩中以—泰山科技产业园。 | 办公楼：一层大堂吊顶施工完成；2-7层乳胶漆完成；卫生间洗簌台安装完成；灯具、开关、插座安装完成80%；窗台板6-7层安装完成；中心实验楼：1-3层隔墙岩棉完成，1-5层墙体线管安装完成； 职工餐厅和倒班宿舍已完工。厂区：1#碳化车间外墙保温完成85%，底漆完成25%；彩钢顶板、玻璃丝棉安装完成30%，设备基础开挖完成50%，垫层浇筑完成40%，基础钢筋开始绑扎；2#碳化车间外墙保温完成85%，底漆完成25%，钢梁吊装完成，设备基础开始开挖；纺丝车间外墙保温完成80%，底漆完成15%,设备基础开挖完成80%，准备垫层浇筑；原液车间桩基施工完成，聚合车间桩基成孔188颗、灌注186颗；综合动力站条基土方回填，循环水站4.9米架体搭设完成，冷却塔围堰浇筑完成，承重架体搭设完成60%，试验车间基础柱浇筑完成，基础砌筑、圈梁完成50%，维修车间基础及基础柱混凝土浇筑完成，空压及制氮站、单元配电站及控制室垫层浇筑完成。 | 69 | 3000 | 是 | 是 | 1500万 美元 + 12.163亿元人民币 | 2019年9月6日登山节投资合作洽谈会 |
| 2 | 鲁商客天下国际生态旅游度假区项目 | 山东省商业集团有限公司、广东客天下特色小镇投资有限公司 | 岱岳区 | 总占地约8000亩，以岱岳区山口镇凤凰山为生态核心，对周边的小马庄、小兰窝、大兰窝等村庄统筹规划,围绕着文旅、农业、康养三大主体功能，撷取泰山传统文化的精华片段、北方乡村田园的独特魅力，与现代科技、时尚娱乐相结合，导入文化创意、非遗传承、研学旅游、休闲度假、田园康养、特色餐饮、夜景娱乐等丰富的业态，打造生态、文化、产业竞相争辉，乡镇城互动融合发展的全域旅游新标杆和乡村振兴齐鲁样板。 | 游客服务中心建设完成， 具备开放条件。美食商业街已完成正负零施工，光影岛、民宿设计方案正在根据市规划部门意见调整，完成年度工程量的73%。 | 80 | 3000 | 是 | 是 | 3000万美元+6亿元 | 2019年9月6日登山节投资合作洽谈会 |
| 3 | 圣诞礼品及智能设备制造项目 | 香港百福电子商务有限公司 | 肥城市 | 项目占地50亩，分两期建设，一期建设车间、办公室和仓库共计30000㎡，并新上圣诞礼品生产线10条，二期新上智能设备制造项目。 | 已完成土地、规划、环评、设计、施工许可等手续办理，并正式开工建设，围墙垒砌、场地平整完成，3层宿舍楼已封顶，1号车间三层主体钢结构框架正在建设，预计年底建成投产。 | 0.65 | 1000 | 是 | 是 | 501 | 2019年9月6日登山节投资合作洽谈会 |
| 4 | 光大国际东平垃圾发电项目 | 光大国际集团 | 东平县 | 东平县垃圾焚烧发电项目日处理规模800吨+餐厨处理100吨。项目分两期建设，一期建设垃圾焚烧发电项目500吨/日+餐厨处理项目50吨/日。 | 项目已运营。 | 5 | 1773 | 是 | 是 | 1833.8464 | 泰安市（深圳）招商推介座谈会 |
| 5 | 泰安港东平现代物流产业园项目 | 兖矿集团 | 东平县 | 项目建设彭集、戴村坝港航作业区；瓦日铁路支线；流泽大桥、王台大桥改造重建及沿线河道疏浚；依托公铁水联运，规划占地2100亩打造现代物流产业园。 | 码头工程已完成立项核准、初步设计等手续审批，因占地涉及风景名胜区，规划待省政府批复后方可施工，计划年底开工建设；铁路工程工程已基本完成各项手续办理。 | 45 | 10904 | 是 | 是 | 10967.2997 | 2019年9月6日登山节投资合作洽谈会 |
| 6 | 台湾国际健康产业园 | 台湾和进生技有限公司 | 高新区 | 该项目总占地609亩，总建筑面积1025381.91㎡ ，建筑功能有中关村医学工程转化中心，构建集科研、临床、检验检测认证、投融资、市场、园区管理等为一体的药品、医疗器械创新创业生态系统。 | 新注册公司为泰安康翼健康科技有限公司。住宅部分：已按照计划完成；商业部门：单体工程展示体验中心已完成。 | 76 | 1.5 | 是 | 是 | 7351.8 | 2019年9月6日登山节投资合作洽谈会 |
| 2020年 |
| 1 | 泰山国际投资平台项目 | 泰安市科苑基础产业投资建设有限公司宁圣国际企业管理集团（维尔京群岛）有限公司 | 泰山区 | 打造国际投资平台，为企业提供资产管理、应急转贷、财务咨询、商务咨询等服务，为泰安经济发展积极提供资金支持。 | 项目已正式运营。 | 2.1 | 2400 | 是 | 是 | 1579 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 2 | 山东工程技术职业大学主校区项目 | 三庆实业集团有限公司 香港欧美凯文科技有限公司 | 岱岳区 | 项目位于山口镇环山路以北、S103以东，占地2019.24亩，一期占地382亩，由三庆实业集团有限公司和香港欧美凯文科技有限公司共同投资建设。山东工程职业技术大学是全国首批本科层次职业教育试点院校，学校下设机械工程学院、汽车工程学院、信息工程与艺术设计学院等六个学院,开设10个职业本科专业，建有26个大学实验室、61个专业实验室、3个大训练中心。主校区项目以融入泰安市东部新城为宗旨，与泰安东部新城一体化规划，采用世界一流大学的办学理念，打造开放式校园。 | 项目一期校区完成清表约900亩，到位地上附属物补偿款6000万元。外资合资公司注册完成，到位外资133万美元。校区总体设计方案调整完成，控规正在修编，一期土地规划调整完成。目前山口镇已启动二期清表工作。 | 5.5 | 1000 | 是 | 否 | 163 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 3 | 阳光城康养中心项目 | 阳光控股集团有限公司 新加坡伟领投资有限公司 | 岱岳区 | 阳光城康养中心项目由阳光城集团股份有限公司和新加坡伟领投资有限公司投资建设，项目拟选址粥店街道高王寺社区，占地约100亩，总建筑面积约9万平方，由阳光控股拟引入拥有130年历史的皇澳颐养产业为核心，结合公司养老产业优势，通过发展规划、硬件配套、服务运营和企业资源四大核心抓手，计划自行持有近万平米养老物业，打造高品质养老示范小区。 | 拆迁清表工作岱岳区地块已完成，泰山区地块余2户尚未清理。 | 8 | 2000 | 是 | 是 | 7000 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 4 | 华地仟佰墅商业综合体项目 | 青岛华地置业有限公司 香港弗曼科斯国际有限公司 | 新泰市 | 项目占地面积160亩。主要建设集商业零售、商务办公、酒店餐饮、综合娱乐为一体的大型综合商业体。 | 1#2#3#4#16#17#18#37#38#39#42#43#44#45#楼主体封顶； 12#13#34#35#楼正负零。 | 8 | 2000 | 是 | 否 | 0 | 累计到位资金4.6亿元。 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 5 | 快速插拔式不锈钢健康净水系统项目 | 山东森宇精工科技有限公司 韩国EZJONINT株式会社 | 新泰市 | 建设综合车间、研发中心及相关辅助设施，年产不锈钢薄壁管2万吨、快速装拆系列管件50万件、净水装置10万套。 | 一号车间地面平整已经完成，基坑挖掘完成，地基浇筑完成，车间立柱建设完成，顶棚搭建完成，排水管道和能源线路管道铺设完成。二号车间地面平整完成，车间基础建设完成。研发中心和展厅正在施工建设过半。部分设备选型购买完成。 | 0.75 | 320 | 是 | 是 | 0 | 累计到位资金0.065亿元。 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 6 | 深海胶原蛋白肽项目 | 新加坡东兰公司 | 肥城市 | 建设深海胶原蛋白肽项目，采用国际最先进的多种生物酶联合定向酶解技术，新上胶原蛋白肽生产线2条，购置设备64台套。 | 项目立项、环评、安评已完成，车间已设计完成，危险化学品仓库、罐区建设完成。 | 1.4 | 1000 | 是 | 是 | 132 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 7 | 石横特钢集团有限公司股权并购项目 | 香港永泰控股有限公司 石横特钢控股集团有限公司 | 肥城市 | 项目主要建设高炉、转炉、连铸、制氧、燃气发电机组等生产装置，配套建设汽火运原料场、污水处理、变配电等工程。 | 已完成一期工程，二期工程在正在施工中。 | 14 | 5000 | 是 | 是 | 5048 | 2020年5月11日省重点外资项目视频签约活动 |
| 8 | 泰安传继台湾生物科技项目 | 台湾光阳食品工业有限公司 | 宁阳县 | 项目占地约50亩，规划建设复式厂房、办公、研发及物流附属设施约34000平方米，新上果干、果脯、果汁加工生产线，建成集研发、生产、销售于一体的果干、果脯生产基地。该项目技术先进、设备专业、工艺环保，产品绿色健康，属于“十强产业”医养健康中健康食品加工产业。 | 办公楼外墙保温完工，准备外墙喷漆和内部装修。车间主体竣工，开始内外装修，厂区正在施工管网。 | 2.1 | 1000 | 是 | 是 | 165 | 2020年2月25日省外资项目签约 |
| 9 | 香港鑫一诺（宁阳）活力产业园项目 | 香港鑫一诺集团投资有限公司 宁阳县鑫农农村发展有限公司 | 宁阳县 | 项目占地400亩，拟在高端装备制造、新材料等领域引进境内外项目、孵化企业；整合各类金融资源，引进融资租赁、应急转贷机构，为入园企业提供资金支持。项目建成后，年可实现产值100亿元，税收10亿元，带动就业2000余人。 | 截至目前，项目工程备案、水土保持方案、规划设计方案审批、环评手续、规划许可证和施工许可证等手续均已办理完毕。项目总建设面积为19.29万平方米，26栋单体已完成全部主体建设，其中，2#、3#、7#、13—17#、23#、26#单体已完成验收交工工作；其余单体正在进行装饰装修工作。预计整体在建工程在2021年12月份全部完成，2022年元旦前完成内部装修并投入使用。 | 16 | 8600 | 是 | 是 | 3056 | 2020年5月11日省重点外资项目视频签约活动 |
| 10 | 30MW生物质热电联产清洁供暖项目 | 香港中能能源集团 宁阳鲁居公司 | 宁阳县 | 项目占地约70亩，主要建设1台高温超高压再热循环流化床燃生物质锅炉，燃料为农作物秸秆等生物质，配套建设1*30MW纯凝式汽轮发电机组，烟气除尘、脱硫脱硝及其它相的附属设施同步建设。 | 目前项目建设已完成主厂房、烟囱、综合楼框架；脱硫脱硝设备基础；共计四层的办公楼，已施工至三层；冷却水塔已施工至46米、总高度60米；锅炉安装已完成接近70%；干料棚、循环泵房、化水车间、供热首站正在积极施工中。新注册成立外商投资企业宁阳鲁居中龙建工程管理有限公司。 | 2.99 | 2000 | 是 | 是 | 200 | 2020年5月11日省重点外资项目视频签约活动 |
| 11 | 城市文旅综合体项目 | 香港永诚利集团 | 宁阳县 | 项目总建筑面积50万平方米，项目分二期建设：一期建筑面积30万平方米，主要建设大型购物中心、购物步行街、星级酒店、精品写字楼并配套建设大型停车场；二期建筑面积20万平方米，主要建设文化教育、餐饮服务、康养娱乐、亲子休闲等城市服务配套项目。 | 项目施工至第六层顶板绑扎钢筋，房屋开始进行预售。 | 5.6 | 2400 | 是 | 是 | 1005 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 12 | 恒信物流产业园项目 | 山东恒信集团有限公司 新加坡春兴集团 | 宁阳县 | 项目主要以在建的铁路货场为基础，规划建设成鲁中地区大型现代区域物流中心，以工矿商贸、农副产品、五金交电、服装纺织等为对象，配套现代化的区域物流交易中心和物流体系，开展仓储配送、供应链保障服务，形成信息化、机械化、自动化的物流产业链。 | 由山东恒信集团有限公司与Spring prosper pte. Ltd.（新加坡春兴集团）合资新设山东恒信国际贸易有限公司。目前，项目工商营业执照、税务登记、外汇登记、银行开户（资本金账户、基本户）均已办理完毕。 | 2.1 | 1000 | 是 | 是 | 1049 | 2020年9月22日东盟专场 |
| 13 | 城市环境综合治理平台项目 | 中国光大国际有限公司 | 东平县 | 投资1.5亿元集中处置生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、工业固废等各类城市废弃物并实现资源化利用，同时建设生态公园、宣教展示中心、企业孵化基地。 | 项目已经正式运营。 | 1.5 | 2200 | 是 | 否 | 1175 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 14 | 泰安市高端医疗器械产业科技园项目 | 深圳新邦医疗产业投资有限公司 香港致富信投资有限公司 | 泰安 高新区 | 项目建设高配置医疗器械研发大楼（1.2万m2）、高标准GMP生产车间和智能化立体仓库（40栋，共计6万m2），实现高端医疗器械的前沿技术研发和规模化、标准化生产。 | 目前已取得土地，已办理土地许可证，正在开挖地槽。 | 1.5 | 2000 | 是 | 是 | 6.8 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 15 | 五矿科技泰山产业园项目 | 中国五矿集团有限公司 五矿地产控股有限责任公司（香港） | 泰安 高新区 | 项目将依托五矿集团平台资源，通过产业导入、人才融入、外资引入和五矿集团产业资源整合等，打造集科技创新研发、产业孵化、高端办公和城市配套等内容为一体的科技产城融合示范项目。项目总规划用地面积约330亩，总建筑面积约75万㎡。 | 土地指标正在等待省国土部门审批。 | 35 | 3000 | 是 | 否 | 0 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 16 | 德泰智能汽车配件项目 | 山东德泰智能制造科技有限公司 | 泰安 高新区 | 项目建设智能汽车刹车法兰盘精加工、紧固件配套产业及其它高精尖项目，建成后预计年可实现销售收入20亿元。 | 公司已注册，注册资金5000万美元，土地收储阶段。 | 3.89 | 5000 | 是 | 否 | 1053 | 2020年5月11日省重点外资项目视频签约活动 |
| 17 | 泰安百川生物科技有限公司项目 | 日本百川株式会社 | 泰安 高新区 | 项目占地80亩，集成建设高浓度维生素C生产线、多肽生产线、益生菌生产线、NK细胞技术研发中心及衍生产品生产线，配套建设多功能百川健康产业创新中心。 | 泰安百川生物科技有限公司已到位外资498万美元，项目生产基地已选址，正在编制项目计划书。 | 2.1 | 1000 | 是 | 否 | 498 | 2020年5月11日省重点外资项目视频签约活动 |
| 18 | 肿瘤靶向药物生产基地项目 | 王传华 美国纽约州立基础医学研究院 生物医学项目负责人 | 泰安高新区 | 项目由美籍华人王传华教授与龙佑（泰安）医学科技有限公司共同合作成立，一期租用泰安高新技术创业服务中心1楼、6楼共3000平方米办公场地，主要建设龙佑医学科技研发中心、肿瘤早期筛查中心。 二期计划建设龙佑国际医学交流中心。 | 公司已注册，已设立健康体检中心，正常运营。 | 2.1 | 1250 | 是 | 是 | 0 | 2020年9月29日美国专场签约 |
| 19 | 天烛峰大峡谷（原泰山景区融资租赁项目）） | 慧商贸易投资顾问集团有限公司、山东泰山旅游集团有限公司 | 泰山景区 | 泰山大峡谷区域游开发项目，通过山东景泰投资有限公司精心策划包装，吸引社会投资，打造一处生态优良、产品多样、设施完善、相对独立的休闲游示范园区。 | 山东景泰投资有限公司正在建设天柱峰景区大峡谷项目。 | 1.7 | 1600 | 是 | 是 | 1706 | 2020年3月18日我市重点外资项目视频签约活动 |
| 2021年 |
| 1 | 同泰生物医药产业园项目 | 香港康弘控股集团有限公司 | 泰山区 | 项目总建筑面积约5.5万平方米，主要建设国际标准口服试剂、注射剂、高端中成药制剂生产中心，高端雾化吸入剂制剂生产中心、全自动医疗器械生产中心，肿瘤检测试剂盒及靶向抗肿瘤药物生产中心，区域制备中心和抗体药物研发生产中心。 | 正在进行土地腾空，按照初审意见进行方案深化修改。 | 2.6 | 4000 | 是 | 否 | 0 | 2021年3月23日深化山东与港澳台合作推进会 |
| 2 | 山东找找互联网产业园项目 | 香港和信众盈资本一号基金（香港）有限公司 | 泰山区 | 建筑面积1万平方米，山东找找互联网产业园定位打造新型产业园区，将包含7大模块：找找云导购商城运营基地、跨境电商产业园、拼多多合作业务运营基地、人力资源产业园、基金产业园、KOL直播运营基地和科技创新产业孵化器。 | 银行开户，正在办理ODI。 | 0.3 | 500 | 是 | 否 | 0 | 2021年3月23日深化山东与港澳台合作推进会 |
| 3 | 医药健康产业生态圈项目 | 日本美根株式会社 | 泰山区 | 项目占地72亩，规划建筑面积7万平方米。依托日本美根株式会社在肿瘤基因检测、诊断及药物开发，干细胞与再生医学，感染与免疫等方面技术优势，打造国际一流的医药与健康领域产业生态圈。围绕医学制造产业，重点建设国际标准口服试剂&注射剂&高端制剂生产中心、全自动医疗器械生产中心、肿瘤检测试剂盒及靶向抗肿瘤药物生产中心、区域制备中心、抗体药物研发生产五大中心。围绕医疗健康领域，重点发展体检、健康管理、精准医疗、医疗美容、高端康复医疗、特色专科医疗、养生养老服务，推动医疗健康服务供给多元化、方式多样化、品质国际化。项目建成后，预计年产值可达3亿元，利税6000万元。 | 正在对接公司注册等事宜。 | 3.2 | 4000 | 是 | 否 | 0 | 2021年7月15日跨国公司领导人青岛峰会签约 |
| 4 | 航能环保科技产业园项目 | ZL纽约财富基金有限公司 | 岱岳区 | 项目占地约110亩，主要建设标准工业厂房、实验楼、综合办公楼及其他辅助设施。项目产品是中国航天科技集团军民融合技术转化的产物，利用液体火箭发动机喷雾、燃烧、传热和系统等技术，年产等离子体气化危废处理设备600余套。预计年销售收入过30亿元、税收过2亿元。 | 外资公司注册开户已完成，项目土地已于2021年8月26日摘牌，目前正在办理土地使用证。 | 8 | 1000 | 是 | 否 | 452 | 2021年3月18日省重点外资项目签约仪式 |
| 5 | 岱岳区现代智慧物流产业园项目 | 上海韵毅实业有限公司 | 岱岳区 | 项目占地约1000亩。分两期建设，一期规划占地350亩，规划建筑面积约23万平方米，用于智能化快递、智能化快运中心、网络货运平台、众创众包平台、结算中心建设；二期规划用地650亩，规划建筑面积约42万平方米，用于智能化流水线应用和实践中心，把各大电商平台的一些头部企业引进到泰安。既有智能化快递快运的流量入口业务，又有供应链等增值业务。 | 项目已签约完成，目前进一步洽谈合作事宜。 | 28 | 5000 | 是 | 否 | 0 | 2021年7月15日跨国公司领导人青岛峰会签约 |
| 6 | 150MW农光+渔光互补项目 | 天合光能（香港）有限公司 | 肥城市 | 场址范围内用地总面积约为2900余亩。本光伏发电站规划装机总容量为150000KW，年发电量18000万千瓦时，本期电站共选用309504块峰值功率为485Wp的单晶双面双玻光伏组件、项目预计采用496台225kw逆变器、36台3150kVA的35kV双绕组箱式升压变压器及新建1座110kV升压站。 | 项目立项、环评等手续已办理完成，正在办理电网接入手续，电网接入省能源局统一审批。 | 6 | 2000 | 是 | 否 | 0 | 2021年3月18日省重点外资项目集中签约仪式 |
| 7 | 德模汽车注塑项目 | 肥城市城市投资集团 | 肥城市高新技术开发区 | 由法国SAFE集团投资设立，项目一期拟租赁10000㎡甲类厂房及300平米的危废仓库进行生产。二期拟征地50亩，主要从事设计、生产汽车及其他塑料工业所需的注塑产品及内饰用品等。 | 目前正在筹备办理公司注册，同步启动项目前期手续办理工作。 | 1.6 | 500 | 是 | 否 | 0 | 2021年6月18日对话500强欧盟活动签约 |
| 8 | 年产6万套工程机械关键零部件智能化生产线建设项目 | 株式会社小松制作所、山东和信工程机械有限公司 | 宁阳县 | 占地160亩，总建筑面积72500平方米，主要生产挖掘机动臂、斗杆、铲斗等。项目建设3栋生产车间60000平方米、科研楼3000平方米、办公楼4500平方米、专家楼、公寓楼5000平方米。项目建成达产后，年可实现销售收入20亿元，上缴税收4亿元，带动就业1000余人。 | 正与外商对接注册外资公司手续等有关工作，具体细节正在进一步对接中。 | 5.2 | 2000 | 是 | 是 | 0 | 2021年3月18日省重点外资项目视频签约活动 |
| 9 | 泰安晟泰汽车增资项目 | 台湾凯袖工业有限公司、泰安晟泰汽车零部件有限公司 | 宁阳县 | 项目占地100亩，建设厂房及办公楼45000平方米，主要生产4段EV-4AT变速器，购置设备100余台套，新上生产线1条。项目达产后，年产新能源汽车变速器产品20万台套，可实现销售收入10亿元、上缴税收3亿元、解决就业300人。 | 晟泰公司已与外方沟通增资有关事项，已梳理了办理利润增资流程及材料清单。 | 1.95 | 2000 | 是 | 是 | 81.43 | 2021年3月18日省重点外资项目视频签约活动 |
| 10 | 森馨天然食品项目 | 美国森馨香料国际有限公司 | 宁阳县 | 项目占地30亩，新建标准厂房及办公楼13000平方米，主要经营脱水蔬菜制品的生产、加工、销售等。购置X光射线机、激光检测机、金属检测仪等一系列国内外先进设备，新上脱水蔬菜生产线5条。项目达产后，预计年产各种脱水蔬菜制品3万吨，保鲜蔬菜制品1万吨，可实现年销售收入3.5亿元、上缴税收7000万元，带动就业100人。 | 项目于2020年12月7日注册成立森馨天然食品（泰安）有限公司，由美国森馨香料国际有限公司投资设立。项目已经投产运营。主要经营：蔬菜种植、食品生产、食品经营及进出口业务。 | 0.65 | 500 | 是 | 是 | 50 | 2021年3月18日省重点外资项目视频签约活动 |
| 11 | 中鹏医疗年产18亿只医用混合丁腈手套项目 | 和杨德信株式会社（日本） | 宁阳县 | 项目总建筑面积3万平米，新建高速医用手套生产线16套，新上搅拌设备16套,冷却设备16套,塑化设备16套，产品原材料PP颗粒全部外购，经过搅拌、冷却、塑化、成型等生产工艺进行生产。项目建成后可年产一次性医用混合丁腈手套18亿只,实现年销售收入5亿元,带动就业200人,税收7000万元。 | 正在办理日本公司认证书，计划近期办理注册手续。 | 2.1 | 2000 | 是 | 是 | 0 | 2021年7月15日跨国公司领导人青岛峰会签约 |
| 12 | 新能源电池研发生产 | 澳门华宇汉邦投资有限公司 | 泰安高新区 | 项目租赁高新区泰山科技产业园7号a座，总面积约为5000平方米，主要建设新能源电池研发生产项目，建设动力电池生产车间、储能电池生产车间、起动电池生产车间、充电器(桩)生产车间等。项目建成后，年可实现销售收入2亿元以上，税收2000万以上，并逐年增长。带动就业150人。 | 已签约。 | 3.24 | 3000 | 否 | 否 | 0 | 2021年7月15日跨国公司领导人青岛峰会签约 |